附表1

2017年企业投资计划表

单位：万元

| 企业 | 合计 | 光网 建设 | 4G基站建设 | 数据中心系统平台 | 抗灾能 力提升 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国电信 海南分公司 | 102100 | 54300 | 28000 | 15000 | 800 | 4000 |
| 中国移动 海南有限公司 | 155000 | 60500 | 87000 | 5000 | 2500 |  |
| 中国联通 海南分公司 | 63250 | 2000 | 25500 | 34620 | 1130 |  |
| 中国铁塔 海南分公司 | 60000 |  | 57888 |  | 2112 |  |
| 中国有线 海南分公司 | 33711 | 33403 |  | 308 |  |  |
| 海南艺进公司 | 35100 | 32500 |  | 2600 |  |  |
| 海南智宇公司 | 1200 |  |  | 1200 |  |  |
| 其 他 | 15600 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 461961 | 182703 | 198388 | 58728 | 6542 | 4000 |

注：其它投资15600万元中含海航WIFI建设2200万元、省通信管理局国家计算机网络与信息安全管理中心4600万元、南海应急卫星通信系统1500万元、省无线电监督管理局海上无线电监管设施建设3300万元等项目。

附表2

2017年信息基础设施建设任务表

| 序号 | 建设内容 |  | 考核指标 |  | 单位 | 达标要求 | 说明 | 投资额（万元） | 建设 总数 | 电信 |  | 移动 |  | 联通 |  | 铁塔 |  | 有线 |  | 艺进 |  | 智宇 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状 | 新增 | 现状 | 新增 | 现状 | 新增 | 现状 | 新增 | 现状 | 新增 | 现状 | 新增 | 现状 | 新增 |
| 一 | 光网建设 | 骨干网 | 1 | 出省海底光缆建设 | 条 | 3 | 目前有光缆5条（物理量）。主要运营商每家3条。 | 182703 | 1 | 2 | 1 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 互联网出省宽带 | Gb/s |  |  |  | 924 | 990 | 534 | 1000 | 200 | 240 | 160 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  | 城域网 | 3 | 城域网出口带宽 | Gb/s |  |  |  | 1760 | 2200 | 1300 | 500 | 300 | 466 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 新增城域网光缆 | 皮长公里 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |
|  |  | 接入网 | 5 | 行政村光网建设 | % | 100% | 全省行政村2573个（含300个“建档立卡”的贫困村），目前已覆盖2425个，余148个，2017年100%覆盖。 |  | 659 | 2425 | 130 | 199 | 300 | 180 | 142 |  |  |  |  | 66 | 87 |  |  |
|  |  |  | 6 | 旅游扶贫重点村、“百镇千村”光网建设 | % | 100% | 旅游扶贫重点村150个有39个自然村（农垦连队）、“百镇千村”1103个美丽乡村有115个自然村（农垦连队）共154个自然村（连队）2017年要100%覆盖。 |  | 33 | 121 | 33 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 自然村光网建设 | 个 | 10000 | 行政村100%覆盖，同时向自然村延伸。自然村总数17267个。 |  | 1290 | 9536 | 1066 | 244 |  | 115 | 4 |  |  |  |  |  | 220 |  |  |
|  |  |  | 8 | 农垦光网建设 | 个 | 1300 | 40个场部100%覆盖，同时向连队延伸。连队总数2448个 |  | 411 | 1053 | 328 | 27 |  | 5 |  |  |  |  | 33 |  | 50 |  |  |
|  |  |  | 9 | 农业基地光网建设 | 个 | 100 | 全省省级现代农业示范基地34个、热带四季果园20个、休闲农业示范点102个，总数156处。 |  | 31 | 86 | 28 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 10 | 小区千兆宽带建设 | 个 | 1000 | 全省城市小区8265个（电信统计） |  | 1061 | 36 | 1048 |  | 10 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | 光节点双向改造 | 个 | 3000 | 有线电视网络光节点双向改造 |  | 3002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3002 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 光改提速率 | 万户 | 15 | ADSL用户及50M以下EOC用户改造提速率至50M及以上 |  | 17.63 | 11.50 | 7.18 | 1.60 | 1.60 | 2.37 | 1.06 |  |  |  | 7.29 |  | 0.50 |  |  |
| 二 | 4G基站建设 | 城区覆盖 | 13 | 城区新增4G覆盖 | % | 99% |  | 198388 | 1561 |  | 111 | 5408 | 834 | 2467 | 616 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 乡镇、农村覆盖 | 14 | 行政村4G覆盖 | % | 100% | 全省行政村2573个（含300个“建档立卡”的贫困村），目前已覆盖2557个，余16个，2017年100%覆盖（一家）。 |  | 1129 | 1665 | 851 | 2466 | 45 | 1512 | 233 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 | 延伸“旅游扶贫”重点村、“百镇千村” | % | 95% | 旅游扶贫重点村150个有39个自然村（农垦连队）、“百镇千村”1103个美丽乡村有115个自然村（农垦连队）共154个自然村（连队）2017年要95%覆盖。 |  | 153 |  | 123 | 65 | 17 | 106 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 | 自然村4G覆盖建设 | 个 | 13000 | 行政村100%覆盖，同时向自然村延伸。 |  | 10491 | 4589 | 8982 | 10236 | 500 | 9983 | 1009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17 | 农垦4G基站建设 | 个 | 1500 | 40个场部100%覆盖，同时向连队延伸。连队总数2448个 |  | 1145 | 535 | 1075 | 540 | 70 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 | 农业基地4G建设 | 个 | 150 | 4G逐步向农业示范基地等区域覆盖。 |  | 44 | 75 |  | 118 | 38 | 26 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 道路覆盖 | 19 | 环岛高铁隧道4G覆盖 | % | 100% | 高铁隧道东环18段，西环12段，合计30段，其中三家运营商已覆盖西环10段，移动已覆盖东环17段。2017年8月底前三家要在30段100%覆盖。 |  | 43 | 10 | 20 | 27 | 3 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 高速公路4G全覆盖 | % | 100% | 道路全覆盖，RSRP大于-110dB，达到95% |  | 188 |  | 78 | 126 | 45 | 475 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21 | 铁塔新增基站建设数 | 站 |  |  |  | 1716 |  |  |  |  |  |  |  | 1716 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 数据中心及系统平台 | IDC及云中心 | 22 | IDC机房 | 平方米 |  |  | 58728 | 13940 | 1800 | 1700 | 400 | 10000 | 320 | 2220 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  |  | 23 | 云计算数据中心 | 机架 |  |  |  | 878 | 508 | 354 | 130 | 112 | 3 | 402 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  | CDN扩容 | 24 | 宽带联盟测速CDN点 | Gb/s |  | 网宿、蓝讯公司的出省带宽 |  | 66 | 40 | 32 | 40 | 10 | 12 | 8 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  | 统一认证 | 25 | WIFI统一认证平台 | 系统 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 抗灾能力提升 |  | 26 | 第二路由光缆建设 | 乡镇 | 197 | 提升重要基站抗灾能力，力保全省197个乡镇自然灾害期间不失联。 | 6542 | 68 |  | 20 |  | 21 |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 27 | 后备电源改造 | 站 |  |  |  | 472 |  | 4 |  | 22 |  | 62 | 472 | 384 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 其它投资 |  |  |  | 万元 |  |  | 15600 | 总投资461961万元，其中电信102100万元、移动155000万元、联通63250万元、铁塔60000万元、有线33711万元、艺进35100万元、智宇1200万元。其它投资15600万元中含海航WIFI建设2200万元、省通信管理局国家计算机网络与信息安全管理中心4600万元、南海应急卫星通信系统1500万元、省无线电监督管理局海上无线电监管设施建设3300万元等项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 投资总额 |  |  |  | 万元 |  |  | 461961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |