附表1

2017年信息基础设施建设任务考核指标说明

| 指标名称 | 单位 | 指标说明 |
| --- | --- | --- |
| 小区千兆宽带覆盖 | 个 | 新增宽带千兆接入小区数，要求小区内至少有一个用户开通千兆业务。 |
| 行政村光纤宽带覆盖 | 个 | 全省2573个行政村，光纤宽带网络覆盖到的行政村个数，要求行政村内至少有一个用户开通FTTH业务。 |
| 行政村4G覆盖 | 个 | 全省2573个行政村，新增4G信号覆盖的行政村，至少一个用户开通。 |
| 自然村光纤宽带覆盖 | 个 | 全省17267个自然村，光纤宽带网络覆盖到的自然村个数，要求自然村内至少有一个用户开通FTTH业务。 |
| 自然村4G覆盖率 | 个 | 全省17267个自然村，新增4G信号覆盖的自然村，至少一个用户开通。 |
| 贫困村光纤宽带覆盖 | 个 | 根据《关于印发海南省建档立卡贫困村电子商务服务站建设实施方案的通知》（琼府办〔2016〕284号）建档立卡的300个贫困村，完成光纤宽带网络覆盖，至少一个用户开通。 |
| 贫困村4G覆盖率 | 个 | 根据《关于印发海南省建档立卡贫困村电子商务服务站建设实施方案的通知》（琼府办〔2016〕284号）建档立卡的300个贫困村，完成4G信号覆盖，至少一个用户开通。 |
| 旅游扶贫村光纤宽带覆盖 | 个 | 根据《关于印发乡村旅游扶贫工程行动方案的通知》（旅发〔2016〕121号）及海南省旅游发展委员会要求，150个旅游扶贫村，建设光纤宽带网络，要求至少有一个用户开通FTTH业务。 |
| 旅游扶贫村4G覆盖率 | 个 | 根据《关于印发乡村旅游扶贫工程行动方案的通知》（旅发〔2016〕121号）及海南省旅游发展委员会要求，150个旅游扶贫村，完成4G信号覆盖，至少一个用户开通。 |
| 场部光纤宽带覆盖 | 个 | 40个农垦场部，光纤宽带网络或EOC双向网改造覆盖到的农垦农场场部个数，至少一个用户开通。 |
| 场部4G覆盖 | 个 | 40个农垦场部，在农垦农场场部范围内建设的4G基站个数，至少一个用户开通。 |
| 连队光纤宽带覆盖 | 个 | 针对2448个连队，光纤宽带网络或EOC双向网改造覆盖到的农垦农场连队个数，至少一个用户开通。 |
| 连队4G覆盖 | 个 | 针对2448个连队，在农垦农场连队范围内建设的4G基站个数，至少一个用户开通。 |
| 光改提速用户 | 万户 | 对现ADSL用户FTTH改造至50M以上或50M以下EOC用户进行提速至50M以上。 |
| 高速公路4G覆盖 | 个 | 为覆盖高速公路，建设的4G基站个数。 |
| 移动基站铁塔数 | 个 | 由铁塔公司统一建设的基站铁塔数。 |
| 重点基站第二路由光纤建设 | 个 | 197个乡镇自然灾害通信不中断，主要是建设备用光缆。 |
| 重点基站备用电源改造 | 个 | 后备电源系统保障自然灾害市电中断后24小时不掉站。 |
| 农业基地光纤宽带覆盖 | 个 | 光纤宽带网络覆盖到的农业基地个数。 |
| 农业基地4G覆盖 | 个 | 在农业基地内建设的4G基站个数。 |
| 有线电视双向改造数 | 点 | 将放大器改造成光节点个数。 |
| 突出问题解决率 | % | 分母是已经下发的信息基础设施建设突出问题数，分子是已经解决的突出问题数。 |

附表2

2017年电信建设和运营企业信息基础设施建设任务考核表

| 序号 | 建设内容 |  | 考核指标 |  | 单位 | 达标要求 | 说明 | 新增总数 | 电信 |  | 移动 |  | 联通 |  | 铁塔 |  | 有线 |  | 艺进 |  | 智宇 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分值 | 新增 | 分值 | 新增 | 分值 | 新增 | 分值 | 新增 | 分值 | 新增 | 分值 | 新增 | 分值 | 新增 |
| 一 | 光网 建设 | 骨干网 | 1 | 出省海底光缆建设 | 条 | 3 | 目前有光缆5条（物理量）。主要运营商每家3条。 | 1 | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 互联网出省宽带 | Gb/s |  |  | 924 | 5 | 534 | 5 | 200 | 5 | 160 |  |  | 20 | 30 |  |  |  |  |
|  |  | 城域网 | 3 | 城域网出口带宽 | Gb/s |  |  | 1760 | 5 | 1300 | 5 | 300 | 5 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 新增城域网光缆 | 皮长公里 |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 1500 |  |  |
|  |  | 接入网 | 5 | 行政村光网建设 | % | 100% | 全省行政村2573个（含300个“建档立卡”的贫困村），目前已覆盖2425个，余148个，2017年100%覆盖。 | 659 | 5 | 130 | 5 | 300 | 5 | 142 |  |  |  |  | 15 | 87 |  |  |
|  |  |  | 6 | 旅游扶贫重点村、百镇千村光网建设 | % | 100% | 旅游扶贫重点村150个有39个自然村（农垦连队）、百镇千村1103个美丽乡村有115个自然村（农垦连队）共154个自然村（连队）2017年要100%覆盖。 | 33 | 5 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 | 自然村光网建设 | 个 | 10000 | 行政村100%覆盖，同时向自然村延伸。自然村总数17267个。 | 1290 | 2.5 | 1066 |  |  | 5 | 4 |  |  |  |  | 15 | 220 |  |  |
|  |  |  | 8 | 农垦光网建设 | 个 | 1300 | 40个场部100%覆盖，同时向连队延伸。连队总数2448个。 | 411 | 5 | 328 |  |  |  |  |  |  | 20 | 33 | 15 | 50 |  |  |
|  |  |  | 9 | 农业基地光网建设 | 个 | 100 | 全省省级现代农业示范基地34个、热带四季果园20个、休闲农业示范点102个，总数156处。 | 31 | 5 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 3 |  |  |
|  |  |  | 10 | 小区千兆宽带建设 | 个 | 1000 | 全省城市小区8265个（电信统计）。 | 1061 | 5 | 1048 | 5 | 10 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 | 光节点双向改造 | 个 | 3000 | 有线电视网络光节点双向改造。 | 3002 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 3002 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 | 光改提速率 | 万户 | 15 | ADSL用户及50M以下EOC用户改造提速率至50M及以上。 | 17.63 | 5 | 7.18 | 5 | 1.60 | 5 | 1.06 |  |  | 20 | 7.29 | 15 | 0.50 |  |  |
| 二 | 4G基站建设 | 城区覆盖 | 13 | 城区新增4G覆盖 | % | 99% |  | 1561 | 5 | 111 | 5 | 834 | 5 | 616 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 乡镇、农村覆盖 | 14 | 行政村4G覆盖 | % | 100% | 全省行政村2573个（含300个“建档立卡”的贫困村），目前已覆盖2557个，余16个，2017年100%覆盖（一家）。 | 1129 | 5 | 851 | 10 | 45 | 10 | 233 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 | 延伸“旅游扶贫”重点村、百镇千村 | % | 95% | 旅游扶贫重点村150个有39个自然村（农垦连队）、百镇千村1103个美丽乡村有115个自然村（农垦连队）共154个自然村（连队）2017年要95%覆盖。 | 153 | 5 | 123 | 10 | 17 | 5 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 | 自然村4G覆盖建设 | 个 | 13000 | 行政村100%覆盖，同时向自然村延伸。 | 10491 | 2.5 | 8982 | 5 | 500 | 5 | 1009 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17 | 农垦4G覆盖建设 | 个 | 1500 | 40个场部100%覆盖，同时向连队延伸。连队总数2448个。 | 1145 | 5 | 1075 | 5 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 | 农业基地4G覆盖建设 | 个 | 150 | 4G逐步向农业示范基地等区域覆盖。 | 44 |  |  | 5 | 38 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 道路覆盖 | 19 | 环岛高铁隧道4G覆盖 | % | 100% | 高铁隧道东环18段，西环12段，合计30段，其中三家运营商已覆盖西环10段，移动已覆盖东环17段。2017年8月底前三家要在30段100%覆盖。 | 43 | 5 | 20 | 5 | 3 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 高速公路4G全覆盖 | % | 100% | 道路全覆盖，RSRP大于-110dB，达到95% | 188 | 5 | 78 | 5 | 45 | 5 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21 | 铁塔基站建设数 | 站 |  |  | 1716 |  |  |  |  |  |  | 50 | 1716 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 数据中心及系统平台 | IDC及云中心 | 22 | IDC机房 | 平方米 |  |  | 13940 | 2.5 | 1700 | 5 | 10000 | 5 | 2220 |  |  |  |  |  |  | 50 | 20 |
|  |  |  | 23 | 云计算数据中心 | 机架 |  |  | 878 | 2.5 | 354 | 5 | 112 | 5 | 402 |  |  |  |  |  |  | 50 | 10 |
|  |  | CDN扩容 | 24 | 宽带联盟测速CDN点 | Gb/s |  | 网宿、蓝讯公司的出省带宽。 | 66 | 5 | 32 | 5 | 10 | 5 | 8 |  |  | 20 | 8 | 10 | 8 |  |  |
|  |  | 统一认证 | 25 | WIFI统一认证平台 | 系统 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 抗灾能力提升 |  | 26 | 第二路由光缆建设 | 乡镇 | 197 | 提升重要基站抗灾能力，力保全省197个乡镇自然灾害期间不失联。 | 68 | 5 | 20 | 5 | 21 | 5 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 27 | 后备电源改造 | 站 |  |  | 472 | 5 | 4 | 5 | 22 | 5 | 62 | 50 | 384 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 其它投资 |  |  |  | 万元 |  |  | 总投资461961万元，其中电信102100万元、移动155000万元、联通63250万元、铁塔60000万元、有线33711万元、艺进35100万元、智宇1200万元。其它投资15600万元中含海航WIFI建设2200万元、省通信管理局国家计算机网络与信息安全管理中心4600万元、南海应急卫星通信系统1500万元、省无线电监督管理局海上无线电监管设施建设3300万元等项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 投资总额 |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |