附件

海南省2017年促进大数据发展工作责任分解表

（任务和分工依据《促进大数据发展行动纲要》《海南省促进大数据发展实施方案》和

《海南省2017年促进大数据发展工作要点》）

| 序号 | 工作任务 | 工作内容 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、推进政府数据共享开放 |  |  |  |  |  |
| 1 | 建立健全数据共享、开放体制机制 | 出台政务信息资源共享目录和开放目录，建立并实行政务信息资源共享负面清单制和负面清单审核机制。 | 省工业和信息化厅 | 省有关单位、各市县政府 | 全年推进 |
| 2 | 加强政务信息共享整合 | 省直部门80%的非涉密信息系统与省信息共享交换平台对接，实现公共数据汇集、存储在省信息共享交换平台并与其他公共机构共享。 | 省工业和信息化厅 | 省有关单位 | 2017年12月底 |
|  |  | 加强电子政务内外网能力建设，各部门、各市县制定网络迁移整合计划，部门、市县信息系统逐步向省电子政务内外网迁移整合。 | 省有关单位、各市县政府 |  | 全年推进 |
|  |  | 各部门、各市县将分散的、独立的信息系统整合为一个互联互通、信息共享、业务协同的“大系统”，建设以业务协同为导向的信息系统。 | 省有关单位、各市县政府 |  | 2017年12月底 |
| 3 | 增强信息共享、开放支撑能力 | 完善省信息共享交换平台，建成全省统一的政府大数据公共服务平台和政府数据统一开放平台。 | 省工业和信息化厅 |  | 2017年12月底 |
| 4 | 统筹推进全省数据中心和云计算中心建设 | 扩大省政府数据中心机房，增强省电子政务云平台设备部署，全面提升数据中心承载力。推动省各部门信息系统向政务云平台迁移。 | 省工业和信息化厅 | 省有关单位、各市县政府、各电信运营企业等相关企业 | 全年推进 |
|  |  | 出台《海南省数据中心和云计算中心建设指导意见》，做好我省数据中心和云计算中心建设的规划布局和统筹。 | 省工业和信息化厅 |  | 2017年10月底 |
| 5 | 推动政务空间地理信息资源共享 | 采集高分辨率航空航天遥感影像、高精度数字高程模型；做好道路及其附属设施、水系及其附属、居民地及其附属设施等核心空间地理要素的数据更新。 | 省测绘地理信息局 | 省有关单位 | 全年推进 |
|  |  | 完善空间地理信息数据采集、共享和使用机制。 | 省测绘地理信息局 | 省有关单位 | 2017年6月底 |
|  |  | 完成省地理信息公共服务平台（政务版）与省信息共享交换平台的对接，将遥感影像、地名/地址数据、政务信息图层等政务空间地理信息资源进行集中管理并提供共享服务，为各部门提供一个统一的综合政务空间地理信息服务平台。 | 省测绘地理信息局、省工业和信息化厅 | 省有关单位 | 2017年12月底 |
| 二、推进便民服务和信息公开 |  |  |  |  |  |
| 6 | 推进互联网+政务服务 | 完善网上行政审批系统，全省“一张审批网”在90%以上行政村应用推广。 | 省工业和信息化厅、省政府政务服务中心 | 各市县政府 | 2017年12月底 |
|  |  | 建设完善电子证照库、“五证合一”系统和“一照一码”数据资源库，推进政务服务跨部门信息共享和协同办理。 | 省政府政务服务中心 | 省有关单位 | 2017年12月底 |
|  |  | 搭建全省统一的电子认证服务平台，加强电子认证和数字证书应用。 | 省工业和信息化厅、省政府政务服务中心 | 省有关单位 | 2017年12月底 |
|  |  | 建成全省统一的政府12345综合服务系统，并与省政府门户网站对接，面向公众提供综合服务。 | 省工商局 | 省有关单位 | 2017年12月底 |
|  |  | 建立“微政务”服务平台，推广微信、微博、移动APP、服务热线等应用渠道，扩展全省“一张审批网”的办事渠道。 | 省工业和信息化厅 | 省政府政务服务中心等有关单位 | 2017年12月底 |
| 7 | 提升政务信息公开水平 | 依托政府网站群平台，进一步完善各级政府、各部门门户网站集约建设。 | 省有关单位、各市县政府 |  | 全年推进 |
|  |  | 完善省政府网站村务信息公开平台，加强信息公开平台推广应用，推进50%以上行政村村务公开，打造“阳光村务”。 | 省政府办公厅、省工业和信息化厅 | 省民政厅等有关单位、各市县政府 | 全年推进 |
| 8 | 推进社会保障服务大数据应用 | 推进社会保障服务大数据的应用和数据共享，实现全省社保数据的集中管理。 | 省人力资源社会保障厅、省民政厅 | 各市县政府 | 全年推进 |
|  |  | 建设和完善医保监控、本地和异地医疗结算平台等系统，加强对诊疗、用药等违规行为的监控。 | 省人力资源社会保障厅 | 省有关单位 | 2017年12月 |
|  |  | 充分发挥“海南候鸟人才服务网”作用；基于省政府大数据公共服务平台建设候鸟人才大数据专题应用。 | 省人力资源社会保障厅、省工业和信息化厅 | 省有关单位、各市县政府 | 2017年11月 |
| 9 | 推进智能社区大数据应用 | 加强社区各渠道数据的采集。鼓励社会企业通过整合政府数据、互联网数据等，在智能家居、儿童教育、居家养老、出租房流动人口管理等方面，开展大数据增值性、公益性开发和社区智能化应用。 | 省民政厅、省住房城乡建设厅 | 省公安厅、省教育厅等有关单位，各市县政府 | 全年推进 |
| 三、推进大数据的挖掘分析与应用 |  |  |  |  |  |
| 10 | 支撑全省“多规合一” | 建成“多规合一”数字化管理信息系统，构建总体规划和各类专项规划整合的 “一张蓝图”。 | 省测绘地理信息局、省住房城乡建设厅 | 省发展改革委、省旅游委、省农业厅、省工业和信息化厅、省国土资源厅、省交通运输厅、省海洋与渔业厅、省水务厅、省林业厅、省生态环保厅等有关单位，各市县政府 | 2017年12月底 |
|  |  | 实现 “一张蓝图”与省网上行政审批系统对接，支撑各级政府基于“一张蓝图”开展行政审批、投资项目监管业务协同和改革、规划实施管控等工作。 | 省测绘地理信息局、省政府政务服务中心、省工业和信息化厅 | 省有关单位、各市县政府 | 2017年12月底 |
| 11 | 推动精准扶贫 | 建成省级扶贫信息工作平台和社会帮扶工作平台。全省扶贫信息资源汇集共享，实现对建档立卡贫困户动态管理；建立帮扶项目库和社会认领制度，调动社会各界参与帮扶贫困县、贫困村和贫困户，助贫困户脱贫。 | 省扶贫办 | 省有关单位、各市县政府 | 2017年12月底 |
| 12 | 推进智慧交通 | 启动建设交通服务大数据系统、公路网交通情况调查数据采集与服务系统、海南省公路水路联网售票与电子客票系统，提高交通运输管理与信息服务智能化水平。加强物流平台、出租车监管平台等建设；做好港口危险货物监管。 | 省交通运输厅 | 省有关单位、各市县政府 | 2017年12月底 |
|  |  | 推动公安、交通、旅游、城管、气象、安监、测绘等跨部门、跨地域数据融合和应用，提高城市交通智能化水平。 | 省公安厅、省交通运输厅 | 省旅游委、省气象局、省安全生产监督局、省地震局、省测绘地理信息局等有关单位，各市县政府 | 全年推进 |
|  |  | 鼓励社会企业利用交通大数据开展出行信息服务、交通引导、便捷停车等增值服务，推进城市智慧交通建设。 | 省交通运输厅 | 省有关单位、各市县政府 | 全年推进 |
| 13 | 提升防灾减灾能力 | 建设防灾减灾大数据平台，建设完善全省防灾减灾综合信息平台和决策指挥系统，水务（三防）、民政、海洋、气象等防灾减灾部门信息系统实现互联互通和数据融合共享应用，初步形成全省防灾减灾大数据库。 | 省水务厅（省三防办） | 省民政厅、省海洋与渔业厅、省地震局、省气象局、省测绘地理信息局等有关单位，各市县政府 | 全年推进 |
| 14 | 提高公共管理和社会治理能力 | 建设省宏观经济决策大数据分析系统和国家发改委互联网大数据分析海南分中心。建立各类统计数据库；推进宏观微观数据的相互印证；强化统计数据资源、互联网数据资源与政务数据资源的关联分析。 | 省发展改革委、省统计局 | 省政府办公厅等有关单位、各市县政府 | 2017年12月底 |
|  |  | 建设省市场服务和监管综合平台，全省各管理部门监管信息实现归集整合应用，提高市场服务和监管能力。 | 省工业和信息化厅、省编办、省法制办 | 省有关单位、各市县政府 | 2017年12月底 |
|  |  | 建设完善省企业信用信息公示系统，初步建成企业信用体系。 | 省工商局 | 省有关单位、各市县政府 | 2017年10月底 |
|  |  | 建设省商务信息综合服务平台，实现各分散业务系统的互联互通、信息共享和业务协同，为政府、企事业单位和个人提供全面的商务信息管理和服务。 | 省商务厅 | 省有关单位 | 2017年12月底 |
|  |  | 建设生态环境综合监管平台，整合生态环境相关的数据资源，开展生态保护红线、生态环境监察、公共服务等应用。 | 省生态环境保护厅 | 省国土资源厅、省林业厅、省水务厅、省海洋与渔业厅、省交通运输厅等有关单位，各市县政府 | 2017年12月底 |
|  |  | 建设省教育大数据系统，围绕高校教学和管理等工作需求，为高校各群体提供各类大数据应用服务；实现教育管理部门与省各高校教育大数据的对接，逐步分批次推进省各高校教育大数据的集中共享和应用。推进学生电子学籍档案在学前、中小学教育阶段的纵向贯通。 | 省教育厅 | 省有关单位、各市县政府、海南师范大学等高校 | 2017年12月底 |
|  |  | 建成全省统一的不动产登记管理系统，形成不动产大数据，实现对全省不动产市场的动态监管、预警预报和统计分析，为社会公众提供不动产信息服务。 | 省国土资源厅 | 省生态环境保护厅、省住房城乡建设厅、省林业厅、省农业厅、省海洋与渔业厅、省公安厅、省民政厅、省财政厅、省地税局、省工商局、省统计局、省测绘地理信息局等 | 2017年12月底 |
|  |  | 开展国土资源管理决策大数据应用，建立完善国土资源大数据体系，通过对土地、地质、地矿、海洋、测绘等数据的综合统计和监测，实现对国土资源开发利用、管理状况、舆论热点等综合分析和决策支持应用 。 | 省国土资源厅 | 各市县政府 | 2017年12月底 |
|  |  | 以中国（海南）国际贸易“单一窗口”系统平台为载体，推动口岸相关单位“信息互换、监管互认、执法互助”，逐步实现出入境运输工具、货物、物品、人员、物流、监控、查验、放行等口岸信息的全面共享，提高通关贸易便利化水平。 | 省海防与口岸办 | 海口海关、海南出入境检验检疫局、海南海事局、海口出入境边检总站和省公安边防总队等有关单位 | 2017年12月底 |
|  |  | 构建财政领域行业应用数据库和主题数据库的信息汇聚和关联应用。梳理整合财政内部数据，采集统计、发改委、税务、金融办等部门数据，支撑财政收支情况预测；研究建立预算编制方法专题信息库，提高预算编制科学性；建立财政性资金风险与内部控制的信息库，预防和检测财政性资金管理中潜在和实际的风险。 | 省财政厅 | 省有关单位、各市县政府 | 全年推进 |
|  |  | 调研梳理公安、交通、教育、司法行政戒毒系统等各行业现有视频基础设施和信息资源情况，编制完成全省视频联网监控建设方案。 以纳入国家试点的琼海市为试点，开展公共视频联网应用建设，整合各行业现有视频监控系统，实现全省公共安全视频资源联网和共享，开展治安防控体系建设。 构建“三大管控系统”(平安海南视频管控系统、道路交通视频卡口系统、进出岛车辆人员管控系统)，并与警用地理信息、公安指挥调度等系统联网，实现对全省治安要素的动态管控。 | 省综治办、省公安厅、琼海市政府 | 省交通运输厅、省住房城乡建设厅、海南海事局、省文化广电出版体育厅、省教育厅、省水务厅、省司法厅、省食品药品监管局、省安全监管局、省林业厅等有关单位，各市县政府 | 2017年12月底 |
| 15 | 增强大数据可视化能力 | 搭建省信息化展示系统，推进各部门、各市县的业务大数据建设成果依托系统进行统一展现，为领导决策提供支持。 | 省工业和信息化厅 | 省有关单位、各市县政府 | 全年推进 |
|  |  | 各部门、各市县开发完善本部门本地区数据资源库和业务数据综合展现功能模块，有序接入省信息化展示系统进行统一展示。 | 省有关单位、各市县政府 |  | 全年推进 |
| 四、推动大数据应用与产业融合发展 |  |  |  |  |  |
| 16 | 推动大数据和全域旅游融合发展 | 建设完善海南智慧旅游公共服务平台，加大旅游公共信息的互联网采集和运用，实现旅游信息系统互联互通和信息资源开放共享，实现对旅游行业的公共服务和行业监管等。 | 省旅游委 | 省有关单位 | 2017年12月底 |
|  |  | 建立海南旅游商品电子商务平台和互联网免税购物平台，推动国际化旅游推广营销网络建设，推动旅游促销。 | 省旅游委 | 省有关单位 | 2017年12月底 |
| 17 | 推动大数据和热带特色农业融合发展 | 建设全省农业大数据服务平台，推进平台与涉农信息系统对接，推动农业各类要素集聚，形成农业大数据库，开展农业大数据挖掘应用，推进农产品追溯系统、电子商务平台建设与推广应用，为生产者、消费者、监管者提供农林产品和生产资料质量安全信息服务，为农业发展提供精准服务。 | 省农业厅 | 省有关单位、各市县政府 | 2017年12月底 |
| 18 | 推动大数据和海洋产业融合发展 | 加快中电科海洋信息产业基地建设，推进智慧海洋建设。 | 省工业和信息化厅 | 省有关单位 | 全年推进 |
|  |  | 加快推进西沙北斗卫星导航系统、全球定位系统地基增强系统和海上移动互联网建设。 | 省海洋与渔业厅、省工业和信息化厅、三沙市政府 | 省有关单位 | 全年推进 |
|  |  | 调研梳理涉海视频监控系统、监控点、设备等资源情况，研究制定涉海视频监控信息共享建设方案。梳理涉海政务信息资源目录。 | 省海防与口岸办、省交通运输厅 | 省海洋与渔业厅、省工业和信息化厅、省边防总队、省海警总队、海南海事局、海口海关、海南出入境检验检疫局、海口出入境边防检查总站、三沙市政府等有关单位 | 2017年9月底 |
| 19 | 建立医疗健康服务大数据体系 | 完善全员人口基础数据库、居民电子健康档案数据库、电子病历数据库等，并接入公共卫生、医疗服务、医疗保障等信息系统数据，构建医疗健康服务大数据库。 | 省卫生计生委 | 省有关单位、各市县政府 | 2017年9月底 |
|  |  | 20%的三级公立医院和30%的二级公立医院分别达到电子病历应用5级和4级水平。 | 省卫生计生委 | 各市县政府、各医疗机构 | 2017年12月底 |
|  |  | 完成海南省智慧医院服务平台和手机APP服务系统建设，提供预约挂号、现场挂号、诊间付费、检查/检验报告查询等便民服务。 | 省卫生计生委 | 各市县政府、各医疗机构 | 2017年12月底 |
| 20 | 推进工业化和信息化融合发展 | 开展两化融合管理体系贯标，积极引进和培育两化融合管理体系贯标服务机构，持续开展企业两化融合水平评估和对标引导工作，指导推动企业提升两化融合水平。 | 省工业和信息化厅 | 各市县政府 | 全年推进 |
| 21 | 以数据开放促进产业发展 | 办好大数据应用创新大赛，利用“互联网+”创新创业节平台吸引社会公众利用开放数据开展大数据增值性、公益性开发和创新应用，激发大众创业、万众创新活力。 | 省工业和信息化厅 | 省有关单位 | 全年推进 |
| 22 | 推进“一院一谷一中心”建设 | 积极推进南海丝路大数据中心、京陵数据谷和南海大数据应用研究院、大数据学院建设。 | 省工业和信息化厅，省发展改革委、陵水县政府 | 省国土资源厅、省财政厅、省生态环境保护厅、省教育厅、省人力资源社会保障厅、省地税局等有关单位 | 全年推进 |
| 五、建立健全大数据法规和标准规范 |  |  |  |  |  |
| 23 | 建立健全政策法规 | 出台《海南省政务信息资源管理办法》、《海南省政务信息化工程管理办法》。开展《海南省大数据应用与开放条例》立法预研。 | 省工业和信息化厅 | 省法制办 | 2017年12月底 |
| 24 | 建立完善标准规范 | 研究制订数据采集标准、分级分类标准以及政府数据共享开放标准，规范数据共享开放的方式、内容、对象、条件。 | 省质监局、省工业和信息化厅 | 省有关单位 | 2017年12月底 |
| 六、提高大数据管理和建设能力 |  |  |  |  |  |
| 25 | 建立完善大数据管理体制 | 组建省大数据管理中心。推动组建省大数据运营机构。 | 省编办、省国资委、省信息化建设领导小组办公室 | 省工商局 | 2017年9月底 |
|  |  | 省有关部门设立由单位分管负责人兼任的首席信息主管。 | 省有关单位 |  | 2017年6月底 |
|  |  | 各市县建立相应的市县大数据管理机制。 | 各市县政府 |  | 2017年12月底 |
| 26 | 健全大数据咨询专家队伍 | 设立海南省大数据专家咨询委员会，聘请国家大数据领域优秀专家，积极组织专家咨询委员会活动，为大数据发展提供决策咨询。 | 省工业和信息化厅、省人力资源社会保障厅、省教育厅、省人才办 |  | 2017年5月底 |
| 27 | 提高干部队伍大数据管理和建设能力 | 分别对市县、省直部门分管领导，各部门、各市县信息化主管部门负责人开展大数据业务培训。 | 省工业和信息化厅、省人力资源社会保障厅 | 省有关单位、各市县政府 | 2017年8月底 |
| 七、加强信息基础设施建设 |  |  |  |  |  |
| 28 | 加强光网、4G和WiFi建设 | 光网和4G网络在行政村、全省中小学校实现100%覆盖，力争全省建档立卡300个贫困村、150个旅游扶贫重点村、“千个美丽乡村”100%覆盖；优化高铁隧道和高速公路4G信号覆盖；新建1条出省海底光缆；完成南海海域和重点航线的100个2G/4G基站建设；完成约2380个铁塔的征址；在1000个以上城市小区开展城区千兆网建设；推进全省WiFi统一认证平台建设，为用户提供便捷的WiFi服务；做好启动5G网络发展建设的准备工作。 | 省工业和信息化厅、省通信管理局 | 省旅游委、省扶贫办、省农业厅、省海洋与渔业厅、省交通运输厅、省住房城乡建设厅、省文化广电出版体育厅、省生态环境保护厅、省政府政务服务中心等有关单位，各市县政府、各电信企业 | 2017年12月底 |
| 29 | 加强“多规合一”和“四同时” | 按照“多规合一”原则，各市县将信息基础设施纳入城乡总体规划，信息基础设施建设与路网、园区、棚户区改造等重大项目建设做到同时规划、同时建设、同时竣工、同时验收，进一步推动共建共享。 | 省工业和信息化厅、省通信管理局 | 省交通运输厅、省住房城乡建设厅、省国土资源厅、省发展改革委等、省生态环保厅、省林业厅、省水务厅、省海洋与渔业厅有关单位，各市县政府、各电信运营企业、铁塔公司 | 2017年12月底 |
| 30 | 加快CDN部署 | 加快网宿科技和北京蓝汛、360和爱奇艺等的CDN（内容分发网络）项目落地；积极争取基础电信运营商总部支持，促进我省互联网交换中心建设，改善用户上网体验和提高我省网速全国排名。 | 省通信管理局、省工业和信息化厅 | 各电信运营企业 | 2017年12月底 |
| 31 | 加强通信设施抗灾能力建设 | 提升乡镇政府、车站、医院等重要区域重点保障基站的建设、维护等级，加强光缆保护，增加双回路建设，加强应急通信设备、油机等设施配置和物资储备，提升全省乡镇通信抗灾能力。 | 省工业和信息化厅、省通信管理局 | 各市县政府、各电信运营企业 | 2017年12月底 |
| 八、建立大数据建设考核和通报机制 |  |  |  |  |  |
| 32 | 建立考核和督查机制 | 全省县级以上人民政府将信息化及大数据工作纳入经济社会发展考核体系。 | 各市县政府 |  | 2017年12月底 |
|  |  | 建立数据共享考 核制度，对各部门数据共享情况实行年度考核。组织开展政务信息系统整合共享专项督查。 | 省政府办公厅、省工业和信息化厅、省财政厅、省监察厅 | 省有关单位、各市县政府 | 2017年12月底 |
| 33 | 建设评估机制 | 建立全省信息化及大数据发展水平评价体系，定期发布评价报告。 | 省工业和信息化厅、省统计局 | 省有关单位、各市县政府 | 2017年12月底 |