附件1：

2017年建设任务完成情况考核结果表

（市县及洋浦经济开发区）

| 序号 | 市县 | 考核得分 | 考核等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海口 | 100 | 优秀 |
| 2 | 三亚 | 100 | 优秀 |
| 3 | 文昌 | 100 | 优秀 |
| 4 | 万宁 | 100 | 优秀 |
| 5 | 东方 | 100 | 优秀 |
| 6 | 五指山 | 100 | 优秀 |
| 7 | 澄迈 | 100 | 优秀 |
| 8 | 屯昌 | 100 | 优秀 |
| 9 | 昌江 | 100 | 优秀 |
| 10 | 白沙 | 100 | 优秀 |
| 11 | 洋浦 | 100 | 优秀 |
| 12 | 儋州 | 99.9 | 优秀 |
| 13 | 琼海 | 99.9 | 优秀 |
| 14 | 琼中 | 99.7 | 优秀 |
| 15 | 乐东 | 99.6 | 优秀 |
| 16 | 定安 | 99.2 | 优秀 |
| 17 | 陵水 | 99.1 | 优秀 |
| 18 | 保亭 | 99 | 优秀 |
| 19 | 临高 | 97.2 | 优秀 |

2017年建设任务完成情况考核结果表

（企业）

| 序号 | 市县 | 考核得分 | 考核等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国电信海南分公司 | 94.1 | 优秀 |  |
| 2 | 中国移动海南有限公司 | 98.3 | 优秀 |  |
| 3 | 中国联通海南省分公司 | 97 | 优秀 |  |
| 4 | 中国铁塔海南省分公司 | 100 | 优秀 | 任务项、任务量相对较少 |
| 5 | 中国有线海南分公司 | 100 | 优秀 |  |
| 6 | 艺进信息科技股份有限公司 | 85 | 良好 |  |

附件2：

三年专项行动效果评估表

| 指标分类 | 指标名称 |  | 单位 | 三年专项行动前的状况 | 全省目标 |  |  | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015年 | 2016年 | 2017年 |  |  |
| 建设指标（60分） | 1 | 互联网出省带宽 | Gbps | 960 | 1370 | 1800 | 2480 | 3174 |  |
|  | 2 | 城市光网宽带覆盖率 | % | 60 | 70 | 85 | 95 | 99.9% |  |
|  | 3 | 行政村光网宽带覆盖率 | % | 40 | 50 | 65 | 90 | 99.9% |  |
|  | 4 | 城区学校光网宽带覆盖率 | % | 35 | 70 | 85 | 95 | 100% |  |
|  | 5 | 农村学校光网宽带覆盖率 | % | 5 | 50 | 65 | 90 | 100% |  |
|  | 6 | 4G信号覆盖率 | % | 85 | 92 | 97 | 99 | 100% | 行政村 |
| 发展指标（30分） | 7 | 光纤到户（FTTH）用户发展数 | 万户 | 29 | 51 | 79 | 101 | 166.4 |  |
|  | 8 | 光纤宽带用户占比 | % | 26 | 50 | 65 | 80 | 95% |  |
|  | 9 | 8M以上用户占比 | % | 72 | 75 | 77 | 80 | 98% |  |
|  | 10 | 4G用户发展数 | 万户 | 174 | 389 | 612 | 773 | 734.6 |  |
|  | 11 | 数字电视用户 | 万户 | 120 | 140 | 160 | 180 | 207.5 |  |
|  | 12 | 高清数字电视用户 | 万户 | 23 | 55 | 85 | 120 | 176.1 |  |
|  | 13 | 高清互动电视用户 | 万户 | 0.27 | 20 | 40 | 60 | 32.6 |  |
|  | 14 | IPTV用户 | 万户 | 30 | 40 | 42 | 45 | 96.7 |  |
| 应用指标（10%） | 15 | 互联网网络时延 | ms | 42 | 35 | 30 | 24 | 24 |  |
|  | 16 | 互联网省际流量峰值 | Gbps | 664 | 914 | 1254 | 1608 | 1208 |  |

抄送：省委办公厅、省人大常委会办公厅、省政协办公厅，中国

电信海南分公司，中国移动海南有限公司，中国联通海南

省分公司，中国铁塔海南省分公司，中国有线海南分公司，

艺进信息科技股份有限公司。